区十一届人大四次

会 议 文 件（二）

景德镇市珠山区2023年国民经济和社会发展

计划执行情况与2024年国民经济和

社会发展计划草案的报告（书面）

——2024年 2月21日在景德镇市珠山区第十一届人民代表大会第四次会议上

珠山区发展和改革委员会主任  谢君毅

各位代表：

受区人民政府委托，现向大会报告全区2023年国民经济和社会发展计划执行情况与2024年国民经济和社会发展计划草案，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2023年国民经济和社会发展计划执行情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，是推进国家试验区树标杆的重要之年。面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的发展任务，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省委、省政府、市委、市政府和区委各项决策部署，以国家陶瓷文化传承创新试验区建设为统领，坚持稳字当头、稳中求进，统筹做好稳增长、促改革、惠民生、防风险、保稳定各项工作，坚定“文化立市、工业强市、贸易兴市”三手同向发力，持续推进“五区共建”，推动经济持续平稳健康发展。

一年来，我们主要做了以下工作：

- （一）聚焦宏观监测、稳中求进，经济回稳态势向好。坚持稳中求进的工作总基调，围绕全区经济社会发展目标，全面贯彻落实国家、省、市稳增长各项举措，积极谋划、主动作为，强化各项重点指标监测预警，全区各项经济指标健康平稳，2023年，实现地区生产总值287.2亿元，同比增长3.5%，位列全市第2；一般公共预算收入6.61亿元；社会消费品零售总额222.4亿元，同比增长5.8%，位列全市第2；规模以上服务业营业收入80.4亿元，同比增长10.6%，位列全市第1；规模以上工业增加值同比增长5.1%；固定资产投资降幅收窄至16%。新增规模以上企业64家全市排名前列。同时，加大惠企纾困力度，促进普惠小微企业融资“增量、扩面、降价”，延续优化税费优惠政策部署，进一步提振了市场主体信心。持续推进“财园信贷通”帮扶政策，解决融资难问题，为22家企业发放财园信贷通贷款8810万元。

- （二）聚焦项目建设、靶向发力，综合实力稳步提升。以“项目大会战”为工作着力点，有序推进总投资224.28亿元的32个重点项目建设，累计完成投资22.78亿元，年度投资进度完成110.5%，全市第1。景漂人才服务运营中心、瓷源境文工旅特色产业园等一批重点项目建成并投入使用。珠山区2023年度老旧小区改造工程项目、竟成镇黄泥头村创业基地标准化厂房项目、景德镇市珠山区银坑村生活饮用水供水改造项目等项目基本完工；珠山区老旧小区及周边基础设施改造提升项目、珠山区高铁商务区智慧停车楼等项目正在按计划施工。着力盘活各项财政项目资金和政府债券资金，2023年共申请专项债134022万元，中央资金5378万元，特别国债6000万元，为项目建设提供了充足的资金保障。

- （三）聚焦转型升级、提质增效，现代产业体系持续完善。全力推进主导产业延链补链、集群集聚，全年成功签约西安英诺维特新材料有限公司电子浆料智能制造项目，实现“上楼工业”、先进陶瓷和数字经济核心产业项目零的突破。兴航科技进入上市辅导期，成为我区培育上市企业的破冰之举。珠山区陶瓷跨境电商数字产业园成功申报2023年度省级现代服务业集聚区。招商引资成效明显，积极组织企业参加2023年中国国际消费品博览会、第六届中国国际进口博览会等活动，全年共组织外出招商96次，接洽各类项目近50个。华光国瓷设计艺术中心项目落户陶源谷，推动“三陶”差异化联动发展。引进希尔顿花园酒店、武夷星·瓷茶生活馆、上海客趣Tiktok产业平台，助力“贸易兴市”战略在珠山落地落实。文旅融合新突破，坚持品牌引领、活动引流、示范领先，高品质打造“夜珠山”国家级文旅品牌，深度融合“活动+旅游”业态，“夜珠山”线上线下收入突破百亿大关，成为高质量发展的新增长极。珠山区成功入选“国家文化产业和旅游产业融合发展示范区建设单位”名单，获评江西省“风景独好”旅游名县。

- （四）聚焦城乡建设、区域融合，基础支撑更加夯实。着力提高城市现代化国际化市水平，补短板、强弱项,城市功能品质持续提升容。投入3.3亿元实施14个老旧小区、96条背街小巷改造工程全面完工，完成棚改征收646户。累计拆除违法建筑550处25790余平方米，科学合理布局流动摊贩集中经营场所，清理占道经营24260余起，引导店铺安装油烟净化器959家。人居环境不断改善，城市功能品质持续提升。坚决打赢污染防治攻坚战，打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，全面推进碳达峰碳中和“1+N”政策体系落实落地，全区生态环境状况保持良好，顺利通过省环保督察。地表水国控、省控断面水质优良比例100%，集中式饮用水水源水质达标率100%，空气优良天数比例98.9%。总投资1800万元的银坑村生活饮用水供水改造项目基本完工，切实打通城乡供水最后一公里，实现全区覆盖。

- （五）聚焦改善民生、提升服务，社会保障日益健全。

- 织密“保障网”。搭建“就业之家”平台，全面落实就业发展优先战略，全年新增城镇就业2929人，城镇零就业家庭安置率100%，发放担保贷款7479万元。开发脱贫公益性岗位115个，发放资金75.52万元。办好“暖心事”。突出教育优质均衡，全面落实“双减”政策，率先完成义务教育阶段培训机构清零，投入468.6万元完成新建学校“智慧校园”建设，市一小新校园和珠山实验学校改扩建工程完成并投入使用，新增学位3090个。省基层人工智能辅助智慧医疗系统基本建成完工。筑牢“安全阀”。稳步推进“精网微格”，用好“百姓说事”平台，解决各类矛盾纠纷9000余件。深入开展燃气管网、危化品、自建房集中治理，安全生产形势总体向好，事故起数和死亡人数实现“双下降”。深入开展安全生产专项整治，连续21年未发生重大及以上生产安全事故。珠山派出所获评全国第三批枫桥式公安派出所，昌盛社区荣获2023年全国示范性老年友好型社区。

- 各位代表，回望过去一年，我们攻坚克难、自信前进，于挫折中奋起、从总结中提高，全区经济社会发展稳中有进、稳中向好，这是全区上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻党中央、国务院和省委、市委一系列重大方针政策的结果，是区委科学决策、正确领导的结果，是全区干部群众团结奋进、共同努力的结果。与此同时，我区经济社会发展也存在不少困难和问题，主要体现为：经济下行压力依然巨大，发展后劲不足依然严峻，城市建管短板依然不少等问题。差距是不足、是问题,同时也是潜力、是方向。面对不进则退、慢进也是退的严峻发展形势,我们要始终保持强烈的忧患意识和竞争意识,按照区委、区政府部署要求,以“等不起”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感,踔厉奋发、笃行不怠,努力在“十四五”发展“新赛道”上加速追赶、逆势突围。

二、2024年经济社会发展总体要求和主要预期目标

2024年是中华人民共和国成立75周年，是深入贯彻落实党的二十大精神的重要之年，是实施“十四五”规划的关键之年，是推进国家试验区树标杆的重要之年，做好2024年经济社会发展工作，对全面建设社会主义现代化国际瓷都先行区具有重要意义。按照区委的决策部署，今年全区经济社会发展工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中全会及中央经济工作会议精神，全面落实习近平总书记考察江西重要讲话精神，按照省委十五届五次全会、省委经济工作会议和市委十二届五次全会暨市委经济工作会部署，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，坚持“稳中求进、以进促稳、先立后破”，深化落实“五新”战略行动，锚定“三好两主”发展定位，以景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设为统领，保持久久为功、借力发力、融合发展“三种定力”，坚持文工商旅“四轮驱动”，打造古城保护活化中心、陶瓷创意设计中心、“景漂”交流合作中心、国瓷总部集聚中心、顶流艺术生活中心“五个中心”，解放思想、提振信心，抢抓机遇、扬优成势，谱写中国式现代化珠山实践新篇章，奋力把“千年瓷都”这张靓丽的名片擦得更亮。

2024年全区国民经济和社会发展的主要预期目标：

——地区生产总值增长5.0%左右；

——规模以上工业增加值增长6.0%左右；

——城镇固定资产投资增长3.5%左右；

——社会消费品零售总额增长6.5%左右；

——出口总额、实际利用外资促稳提质；

——城镇居民可支配收入增长5.0%左右；

——其他各项事业全面发展，节能减排等指标达到省、市提出的相关目标值。

三、2024年经济社会发展的主要任务和措施

围绕完成全年预期目标，2024年务必抓好以下几方面工作：

- （一）强化现代产业体系竞争力，推动实现高质量发展。坚持以景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区建设为统领，围绕文化立市、工业强市、贸易兴市发展定位，加快打造现代化特色产业体系。

持续优化现代产业体系。发挥景德镇市中心主城区区位优势，坚持“三产兴区”战略，强化科技创新赋能，加快住宿餐饮、批发零售等传统服务业升级，完善购物中心、高档酒店、新零售终端、科技娱乐服务等现代商贸业设施，推动消费从疫后恢复转向持续扩大，大力发展数字消费、绿色消费、健康消费，积极培育文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。同时做大会展经济，吸引更多高品质大型会议活动来景举办，带动商贸、旅游等相关产业发展。

提升数字经济发展质效。全面推进数字技术与实体经济深度融合，建强一体化政务云平台，深化城市运行“一网统管”，营造更加开放共享的数字生态。重点布局虚拟现实、元宇宙及数字孪生、软件和信息技术服务、物联网、工业互联网、数字文创等领域，打造数字经济新爆点。深入开展标杆企业培育，强化陶溪川网红直播基地、央视网·瓷数字文化产业基地等各电商贸易平台、电商基地运营，争创国家级、省级电子商务示范基地。统筹加强数字政府建设，推动政务服务与大数据高效衔接，落细落实便利市场准入、惠企政策“直达快享”举措，不断提升群众办事便捷度。

持续做大做强文旅产业。依托珠山区获评“风景独好”旅游名县为工作着力点，以入选国家文化和旅游产业融合发展示范区创建名单为契机，持续推进陶瓷文旅融合发展。整合陶源谷、陶艺街、陶溪川文创街区等特色街区，科学规划、合理布局，构建对外开放展示、交流、消费的文旅空间，构建特色鲜明、内涵丰富、品质优良的文旅融合产品供给体系。积极开展陶瓷文化研学交流活动，打造“千馆之城”，不断增强陶瓷旅游的质量效益和核心竞争力。持续聚焦“千年景德镇、人文夜珠山”发展主题，做好“夜珠山”品牌文章，打造品牌文化推广，进一步展现珠山魅力，充分释放夜经济旅游消费潜力。

- （二）突出扩大有效投资，着力增强经济发展后劲。深入实施六大领域“项目大会战”和项目建设“四大攻坚行动”，做好“招”“管”“服”三篇文章，让项目赋能高质量发展。

- 链条式推进产业项目招引。建立完善“以商引商、以企引企”的招商机制，全面梳理辖区可用物理空间和城市规划需求，精准识别大项目、好项目，靶向发力，招引一批产业质态优、科技含量高、市场前景好的头部企业、链主企业。持续开展好各类产业招商推介活动，着力招引一批产业带动性强、产品附加值高、产出贡献度大的产业项目，提升项目招引的税收贡献度。紧抓高端新材料产业体系重构机遇，依托“飞地经济”模式，引进“5020”项目，推动重大工业项目建设提质增效，壮大都市工业格局新篇章。

全周期推进重大项目建设。充分发挥重大项目在强化有效精准投资、增加公共服务供给、推动产业转型升级等方面的引领带动作用，强化项目前、中、后期的全流程的管理，科学谋划2024年总投资235.5亿元的41个重点项目，全面推进珠山区高铁商务区智慧停车楼项目、希尔顿花园酒店等工程建设，重点抓好新开工项目督查工作，抢抓项目建设黄金期，全面提升开工建设率、投产达效率，确保目标任务圆满完成。

- 全过程推进资源要素保障。始终坚持目标导向和问题导向，充分发挥土地、金融等要素对项目推进的支持作用，瞄准重大项目打好服务“组合拳”，深化政银企常态化对接，加大对产业强市、城市更新、乡村振兴等重点领域的支持。继续对接国家、省、市级资金支持政策，紧跟国家投资方向，加大对政府预算内资金、专项债券、政策性开发性金融工具等上争力度，加快资金拨付进度，有效发挥政府投资的撬动作用。

- （三）持续深化改革开放，全力培育创新动能。以国家试验区建设为牵引，聚焦优化营商环境、扩大对外开放、激发市场主体活力等重点领域改革，提升政务服务效能。

持续优化营商环境。持续推进“一二三”+“三位一体”工作法，坚持五组一中心和指标牵头部门、指标配合部门一体发力，持续打响“珠事顺利”营商环境品牌。着力扩大“网上办、堂上办”服务范围，大力发展 互联网+政务服务。常态化开展新官不理旧账”等专项整治和“万干入万企、党建促发展”行动，全面推行“企业安静期”“超时默许制”“首违轻微免罚”等暖心机制。完善政企沟通平台，选派企业管家，探索企业吹哨、部门报道制度，构建“15分钟便企服务圈”。

持续扩大开放交流合作。依托“昌景黄”高铁开通，整合辖区内文旅资源，组织策划赴省内外开展“驿路瓷行•嘉游赣（拟）”文旅宣传推广活动。提高对外开放的质量和水平,对接融入国家开放发展战略，主动策应长江经济带、粤港澳大湾区等国家战略，积极参与“一带一路”建设。积极走进丝绸之路沿线城市开展江西文化旅游推介、陶瓷文化展览、非遗项目展演、特色瓷乐表演等，进一步深化联盟城市之间的人文交流、经贸往来和旅游发展，推动陶瓷文化更好走出去。

- （四）推动城乡融合发展，提升宜居宜业水平。深入推进城市高质量发展，全面提升城市品位、完善城市功能、塑造城市形象，打造精致精美的“魅力珠山”。

持续改善城区面貌。继续实施2024年老旧小区改造项目，全面启动珠山区城区排水防涝治理工程、湖田片区人居环境和配套工程等项目建设，不断提升城市防洪排涝能力，打造宜居、韧性、智慧城市。大力推进“四网合一”综合项目化改造、垃圾分类、“厕所革命”、城乡环卫一体化，着力解决城市存量片区功能设施陈旧老化等突出问题，不断优化城市布局、完善服务功能，打造独具珠山特色的城市更新示范区域。

有序推进绿色发展。全面落实“美丽江西”建设任务，推进碳达峰、碳中和行动，大力开展“治污”“减排”“降碳”“碳汇”行动，推动能源清洁化替代，推动传统产业转型升级。实施遏制“两高”项目盲目发展专项行动方案，加大落后产能淘汰和过剩产能压减力度。持续加强饮用水水源地规范化建设和环境整治，全力推进养殖污染防治和城市、农村黑臭水体治理。积极应对气候变化，加强温室气体监测，科学控制温室气体排放，开展重点企业减污降碳试点和低碳社区创建活动。

（五）改善人民生活品质，竭力维护社会稳定。始终以人民为中心，坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线。

全面落实稳岗就业。把稳就业、保就业放在首位，全面实施就业优先战略，抓好高校毕业生、就业困难人员、农民工等重点群体的就业帮扶。通过扩大见习岗位规模，拓宽新形态就业模式，加快创业孵化平台建设等手段，帮助青年群体提升就业创业能力。夯实公共就业服务基础，加快搭建企业与求职者之间的招（用）工信息平台，推进“5+2就业创业之家”平台建设。用好用足就业帮扶政策，筑牢就业资金安全防线，将惠民利企福利真正落到实处。

提升公共服务水平。要用心用情保民生、护稳定，扎实办好教育、医疗等民生实事，切实提升群众获得感、幸福感和安全感。积极谋划竟成第一幼儿园新建、市第三小学改扩建、市第二十二小学综合楼新建、陶阳学校二区建设项目落地，促进义务教育向优质均衡发展。加快启动珠山区中医院、珠山区人民医院项目，加速推进三级医疗卫生健康服务体系建设，让老有所养、病有所医落到实处。积极配合莲花山社区医院医养结合项目建设，大力发展社区养老机构和普惠托育服务。

坚决守牢安全底线。实施“八五”普法规划，健全利益表达、利益协调、利益保护机制，引导群众依法行使权力、表达诉求、解决纠纷。加强对重点行业、重点领域的安全监管和隐患排查治理，坚决遏制重特大事故发生。常态化开展扫黑除恶斗争，推行“精网微格”管理模式，严厉打击各类违法犯罪活动。加快推进“雪亮工程”，试点打造一批融合“数字城管”“智慧社区”“智能安防小区”等服务功能的示范社区。谋划启动区武装部迁建项目，凝聚军地合力抓好武装工作。深化“安全生产治理能力提升专项行动”，推进防灾减灾体系建设，坚决守住安全生产“底线”。

各位代表，做好2024年国民经济和社会发展工作，任务艰巨，责任重大。我们要在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全面贯彻落实党的二十大精神，砥砺前行、锐意进取，扎实推动经济社会高质量发展，全面建设社会主义现代化国际瓷都先行区而努力奋斗，奋力谱写珠山建设的壮美新篇。