# **1-9月份数字经济“一号发展工程”进展情况**

珠山区（数字经济办）

一、最新工作推进情况（注：1-8月份）

坚持指标引领，紧盯省数字经济监测评价指标体系任务，每月定期调各指标牵头单位工作进展，组织推动各单位与市行业部门的对接，及了解相关指标最新动态，找差距、强举措、建台账，确保做到精准发力，实现争先进位。其中：1-8月完成企业上云383家,核心数字企业营收9.5亿元，较去年同期增速23.02%。

二、主要工作成效（注：截止至9月30日）

**（一）重大项目推进情况**

**低铁损高瓷感冷轧取向硅钢生产基地项目：**项目建设内容主要有建设厂房、购置低铁损高磁感冷轧取向硅钢生产线，建设高科技研发中心、购置研发试验检测设备，生产产品用于航空航天飞机制造，精密仪器制造，仪器仪表制造，输配变电力设备设施制造，精密机床制造，智能机器人制造，新能源电动车制造，智能充电桩制造领域。当年计划投资2亿元，1-9月完成投资1.65亿元。

**景德镇陶溪川跨境电商促进中心建设项目：**项目位于朝阳路南侧，占用地面积8亩，总建筑面积约1.6万平方米，主要建设内容包括跨境电商促进中心楼、地下停车场等配套基础设施。当年计划投资2亿元，1-9月完成投资1.6亿元。

1. **招商引资情况**

各招商小分队在对外招引工作中着重贯彻全市招大引强的方针，压茬推进、实干争先，在数字经济方面共梳理2个项目，取得了一定成效。

**①会展经济：**继续用好景德镇跨境电商综试区政策，继续优化陶瓷跨境电商数字产业园的运营，以贸易兴市为契机，积极培育多家本土生产性陶瓷出口企业。同时在今年成功引进上海客趣Tiktok产业平台入驻陶瓷跨境电商数字产业园，跨境电商产业突破新渠道，积极开展海外直播电商销售，截止11月份已引进近百家陶瓷文创、商贸企业入驻平台，今年园区有望整体实现出口总额超1.5亿元人民币。

②**兴航科技**：兴航科技于今年7月启动了上市计划，把上市主体放在景德镇，由景德镇兴航科技收购无锡恒明达，在市自规局的倾力支持下，兴航研发中心选址已确定，已完成了第一阶段尽调，同步在筹备企业上市工作，预计2026年完成上市。

**（三）产业赛道发展情况**

市里规划了15条赛道，我区结合自身实际和发展需求，规划了6条赛道，基础赛道重点布局软件和信息技术服务；新兴赛道重点布局虚拟现实、元宇宙及数字孪生、物联网等；融合赛道重点布局工业互联网、数字文创等。

我区紧盯6条赛道，以项目建设带动数字经济产业发展升级，以“三园一区”建设为工作着力点，加大数字经济产业孵化，进一步形成辐射效应。2024年数字经济重点项目3个，开工率100％，总投资27.9亿元，当年计划投资5.3亿元，1-9月完成投资4.3亿元，完成年度计划的81.1%。陶溪川直播基地成功申报江西省数字经济第一批集聚区，2024年新增入驻1270家商户，线上销售额30.99亿元。投资21亿元打造艺次元·元宇宙项目，成功落户三宝设计谷。

**（四）集聚区建设情况**

抖音9月GMV2.98亿元，日均1131万元，1-9月累计GMV30.99亿，9月新增125户，1-9月累计1270户。当前集聚区项目数：1。《陶溪川直播基地京东景德镇陶瓷产业数字化项目》，集聚区总投资8000万元，目前已经完成整体建设。